CTS · Stage 7 · 진행 보고 · 지도교수님·CTO 전달용

# CTS 프로젝트 진행 보고서 — DEQ 고정점의 수렴·변별(G1)과 디코더 기여(G2)

기준 시각: 2026-10-08 17:3x KST (원인 진단·G2 2차 시도 반영)

작성: 회사 PC Claude Code(CC, 지휘·감사)

실행: AG(Antigravity, 서버 실행)

독립 감사: B

서버: /home/shoon/cts_e1_s5 (RTX A6000 ×8, GPU 0·1만 사용)

G1 · DEQ 수렴·변별

사전등록 기준 모두 충족 · 확정

신규 held-out 520 중 517 수렴, 최근접 일치 519/520, 평균 cos 0.569.

G2 1차 시도 (P6R, 10/7) · 확정

사전등록 기준 미충족

게이트 2 충족, 게이트 3 충족(A−C +1.33%p, p=0.0193), 게이트 4 미충족(A−E1 −4.83%p). 정지 토큰 결함을 고친 재평가로 한 번 판정.

G2 2차 시도 (개선판 M2′, 10/8)

진행 중 · 사전등록 잠금

근본 원인을 찾아 고친 방법으로 새 사전등록(B 감사 4회, 10/8 17:20 잠금). 디코더 학습 중 → 개발 결과 10/8 밤 → 조건 충족 시 새 1,000문항 확증 10/9 오전.

# 1. 요약

CTS는 언어모델이 문제를 읽고 만든 잠재 상태를 같은 규칙으로 1,000번 반복해 고정점 z*를 얻는 구조(DEQ)를 검증한다. 질문은 두 가지다. G1은 z*가 안정적으로 수렴하고 문항마다 다른가, G2는 z*를 디코더에 넣으면 수학 문제를 더 잘 푸는가이다. 두 질문 모두 결과를 보기 전에 기준을 사전등록하고 SHA-256으로 잠갔다.

G1은 모든 사전등록 기준을 넘어 확정됐다. G2는 10/7 04:42에 P6 평가로 "기준 미충족"이 나왔지만, 같은 날 13시대 감사에서 생성기의 정지 토큰 설정 결함을 발견했다. <end_of_turn> 문자열이 일반 조각(_, <, >, of, end, turn)으로 쪼개져 정지 토큰이 됐고, 풀이가 수식 기호에서 끊겼다. 그래서 P6의 G2 판정을 철회하고, 정지 토큰 하나만 고친 사전등록 v3.8로 같은 평가를 다시 하고 있다(P6R).

P6R은 착수 전 재현 점검 15/15, 생성 뒤 점검 1,045/1,045(P6에서 512토큰 상한까지 간 행의 문자열 일치)로 정지 토큰 외 변경이 없음을 확인했다. 10/7 14:51:30에 시작해 23:39에 4개 조건 2,400문항을 오류 없이 마쳤고, 23:41에 한 번 채점했다.

G2 판정은 사전등록 기준 미충족이다. 문제 글만 준 조건(C)보다 z*를 함께 준 조건(A)이 strict로 높아 게이트 2·3은 충족했다(+1.33%p, McNemar 단측 p=0.0193). 그러나 반복 전 잠재 z_src를 넣은 조건(E1)이 z* 조건(A)보다 크게 높아 게이트 4를 충족하지 못했다(−4.83%p, 95% CI [−7.00, −2.83]).

10/8 원인 진단과 2차 시도. 진단 결과 정본 DEQ는 매 걸음 문제 정보를 "문제 토큰 임베딩 평균 1개"로만 넣고, 정보가 풍부한 첫 잠재 z_src는 출발점으로만 써서 고정점에서 사라졌다. 그래서 디코더 A는 자기 z*보다 모든 문항 공통의 평균 z*를 넣었을 때 정답 해설을 더 잘 예측했다(NLL 0.946 대 1.107). 이를 고친 방법(M2′: 주입을 z_src 64칸으로 교체)은 1,600문항 모두 1,000번째 걸음에서 수렴했다. G2 1차 판정(기준 미충족)은 그대로 두고, M2′로 G2 2차 시도를 새 사전등록(PREREG_S7_G2v2, B 감사 4회 뒤 10/8 17:20 잠금)으로 진행 중이다. 판정은 이 프로젝트에서 쓰지 않은 새 1,000문항으로 한 번만 한다. 이 문서 기준 시각에 2차 시도의 판정 결과는 아직 없다.

# 2. 현재 진행률과 완료 예정

## P6R 본 시험 진행 (완료)

| GPU | 조건 | 완료 문항 | 진행률 | 종료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU 0 | A · 문제 글 + 자기 z* | 600/600 |  | 10/7 17:3x |
| GPU 1 | B1 · 문제 글 + 다른 문항의 z* | 600/600 |  | 10/7 18:0x |
| GPU 0 | C · 문제 글만 (순정 Gemma-4-e4b) | 600/600 |  | 10/7 21:2x |
| GPU 0 | E1 · 문제 글 + 자기 z_src | 600/600 |  | 10/7 23:39 |

각 파일 600행·고유 id 600·파싱 오류 0, 완료 깃발 4개(scratch/task0068_mon_233911.json). 오류 0건, 재부팅 없음.

## 전체 일정

| 단계 | 상태 | 예정 일시 |
| --- | --- | --- |
| G1 DEQ 수렴·변별 판정 | 완료 | 10/7 11:2x 확정 |
| 사전등록 v3.8 잠금 · 생성기 v36d · 재현 점검 15/15 | 완료 | 10/7 14:10 ~ 14:43 |
| P6R 본 생성 (A·B1·C·E1 × 600) | 완료 | 10/7 14:51 → 23:39 |
| 채점 1회 (네 파일 모두 끝난 뒤, REPORT-0069) | 완료 | 10/7 23:41 |
| CC 감사 · G2 재판정 (AUDIT-0069) | 완료 · 기준 미충족 | 10/7 23:5x |
| 원인 진단(D1 정답 NLL, D3 학습 손실, 코드 판독, M2′ 파일럿) | 완료 | 10/8 10:00 ~ 14:33 |
| G2 2차 사전등록 PREREG_S7_G2v2 (B 감사 FIX 13·5·4건 → PASS) | 잠금 | 10/8 17:20 |
| M2′ 고정점 계산 (학습 1,000 + 개발 600, 수렴 1,600/1,600) | 완료 | 10/8 14:38 → 17:17 |
| 디코더 A′(z*′)·E′(z_src) 학습 (λ = 0, GPU 5·6) | 진행 중 | 10/8 17:17 → 19:00 ~ 20:00 예상 |
| 개발 평가 (옛 600, 선택 규칙: A′−E′ > 0 ∧ A′−C > 0) | 대기 | 10/8 21:00 ~ 23:00 예상 |
| 확증 평가 (새 1,000문항, 규칙 충족 시에만) | 대기 | 10/9 오전 ~ 낮 예상 |
| S5 평가 스크립트 정지 토큰 결함 영향 점검 | 대기 | G2 2차 뒤 |

## 목표별 진행률

| 목표 | 진행률 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| G1 DEQ 수렴·변별 |  | 100% · 확정 |
| G2 1차 시도 (P6R) |  | 100% · 판정 완료(사전등록 기준 미충족, 확정) |
| G2 2차 시도 (M2′) |  | 약 70% · 진단·사전등록·계산 완료, 디코더 학습 중, 개발·확증 평가 남음 |

# 3. 판정 기준 (결과 보기 전에 잠금)

| 목표 | 기준 | 사전등록 문서 · SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| G1 승격 | 신규 held-out 520에서 최저점 r<1e-2 ∧ k*≥50 문항 ≥494(95%)면 최저점을 판정값으로 승격 | PREREG_S7_DEQ_v1.3 §10(c) · 254beb6f… |
| G1 수렴 | ①-b 확증: 신규 520 ≥90% · ①-a 보조: train 1,000 ≥95% · ①-b 보조: 600 ≥90% | v1.3 §10(c), v1.4 §10(h) · 04112522… |
| G1 변별 | 문항 간 평균 cos ≤0.75 · 최근접 일치율 ≥99%(515/520) · 앵커 재현 max¦Δ¦=0 또는 cos≥0.9999 | v1.3 §10(g), shared/GOAL.md |
| G2 | 게이트 2(A−C ≥ −2%p) ∧ 게이트 3(A−C: 정확 McNemar 단측 p<0.025 ∧ 대응 부트스트랩 95% 하한>0) ∧ 게이트 4(A−E1: 같은 기준). 게이트 1(A−B1)은 보조 | PREREG_S7_D_v3_7 · 45dbe5cd… → v3_8(정지 토큰만 개정) · 58b4a7f3… |
| 부드러운 스위치(개발) | 미수렴 54 중 r*<5e-3 ≥52 ∧ 대조 20 min cos ≥0.9990 · G1 판정에 쓰지 않음 | PREREG_S7_DEQ_v2.1 · 670850c1… |

# 4. 작업 체계

역할 — CC(회사 PC Claude Code)가 TASK를 발행하고 보고서를 원시 출력과 대조해 감사한다. AG가 서버에서 실행하고 REPORT를 쓴다. B는 사전등록 문서와 핵심 실행기를 독립 감사한다. 판정은 CC가 원본 파일을 직접 열어 확인한 숫자로만 한다.

주고받는 파일 — shared/tasks/TASK-*.md(지시) → shared/reports/REPORT-*.md(보고) → shared/audits/AUDIT-*.md(감사). 사람의 결정이 필요한 일은 shared/escalate/ESC-*.md. 전체 경과는 shared/STATE.md(210행), 원장은 shared/LEDGER.md.

주요 규칙 (shared/RULES.md) — 숫자마다 원자료 포인터(로그:행 / JSON / SHA). 보고서 인용은 원시 출력에서 그대로(R3-5). 결과 파일 삭제·덮어쓰기 금지(R3-4). 도구 결함은 조건·데이터·채점을 바꾸지 않는 범위에서 새 파일로 고치고 사전 점검 뒤 재실행(R3-3). 서버 접속은 shared/cts_ssh.py로만, 진행 확인 30분에 최대 1회, 명령은 묶어서(R7, CTS-428). GPU 0·1만 사용, GPU 4 영구 봉인(R2-4).

# 5. 진행 경과

10/04  사전등록 PREREG_S7_D_v3_7 잠금(AUDIT-P003). 디코더 A(z* 입력) 학습 시작, 993문항 규칙.

10/05 04:50 · 16:33  서버 불시 재부팅 2회. 저장 지점부터 재개. 원인 불명(ESC-0006). 이후 무재부팅(부팅 2026-10-05 16:32:53).

10/05 13:25  P5b: 신규 520 z*, 시드 2031(최근접 일치율용), GPU 2.

10/05 22:58 · 10/06 08:59  디코더 D(대조), 디코더 E(z_src 입력) 학습 종료.

10/06 17:52  P5: 신규 520 z*, 시드 2030(1~150 GPU 1, 151~520 GPU 0). 18:17 GPU 0 앵커 20 대조 뒤 18:40 G1 분석 개봉.

10/06 18:21 ~ 10/07 04:41  P6 주 생성(C → A → B1 → E1, GPU 0). 04:42 주 게이트 채점.

10/06 21:23 ~ 10/07 04:18  부드러운 스위치 개발 실험(GPU 1, ε 3개). Principal 결정 CTS-428로 GPU 1 사용.

10/07 10:55 · 11:2x  ①-a 판별 불가 325문항 재계산 종료(v1.4) → G1 확정(RESULT-G1-final.md).

10/07 12:5x  최종 판정 보고서 1차 게시(G2 "기준 미충족").

10/07 13:2x  후속 실험 사전등록 감사(AUDIT-P010 FIX-1)에서 P6 생성 정지 토큰 결함 의심 → TASK-0064 긴급 실측.

10/07 14:0x  REPORT-0064·AUDIT-0064: 결함 확정. Principal 결정 "재평가 진행". P6 보조 체인 정지(정지 깃발 14:07:00).

10/07 14:1x  G2 "기준 미충족" 표기 철회(보고서·RESULT 문서 정정). 사전등록 v3.8 초안 → B 감사 FIX 12건 → 재감사 1 FIX 3건 → 재감사 2 PASS → 잠금.

10/07 14:18 ~ 14:30  생성기 v36d 작성(AG) → CC diff 감사, 허용 밖 1줄 되돌려 확정(b2df5112…). 재현 점검 목록 작성.

10/07 14:35 ~ 14:43  재현 점검 15/15 글자 단위 일치(A·C·E1 각 5문항, GPU 0).

10/07 14:5x  실행 스크립트 v1 결함(B1 조건 즉시 실패 등 4건) 발견 → CC가 v2 작성·모의 시험.

10/07 14:51:30  P6R 본 생성 시작(GPU 0 PID 454032, GPU 1 PID 454030).

10/07 16:31  A 400/600, B1 350/600, 오류 0, 재부팅 없음.

10/07 23:39  P6R 본 생성 4개 조건 2,400문항 종료(오류 0).

10/07 23:41 · 23:5x  채점 1회 → CC 감사(AUDIT-0069) → G2 사전등록 기준 미충족(게이트 4).

10/08 10:0x  Principal 지시 CTS-430("G2 통과가 최종 목표", 이후 GPU 2·3·5·6·7 허용). 원인 진단 착수.

10/08 14:1x ~ 14:3x  정답 NLL 진단·코드 판독으로 근본 원인 확인. M2′ 파일럿 20문항(앵커 동등성 max|Δ| = 0, 20/20 수렴).

10/08 14:4x  GPU 2 오류·GPU 0/1/3 감속 발견 → 빠른 GPU로 재분배(ESC-0007).

10/08 17:17 · 17:20  M2′ 고정점 1,600문항 계산 완료(전부 수렴) → G2 2차 사전등록 잠금 → 디코더 학습 시작.

# 6. G1 결과 — DEQ 수렴·변별 (확정)

| 항목 | 값 | 기준 | 여유 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 승격(신규 520) | 517/520 | ≥494 | +23 | 충족 |
| ①-b 확증 · 신규 520 | 517/520 (99.4%) | ≥90% | +49문항 | 충족 |
| ①-b 보조 · 600 | 596/600 | ≥90% | +56 | 충족 |
| ①-a 보조 · train 1,000 (v1.4) | 991/1000 | ≥950 | +41 | 충족 |
| 문항 간 평균 cos | 0.569 | ≤0.75 | −0.181 | 충족 |
| 최근접 일치율(시드 2030↔2031) | 519/520 | ≥515 | +4 | 충족 |
| 앵커 재현(GPU 0 대 GPU 1·2) | 20/20 cos≥0.99999997 | cos≥0.9999 | — | 충족 |
| 보고 · 최종점 r_1000<1e-2 (신규 520) | 456/520 (87.7%) | — | — | 보고만 |
| 보고 · 다중 평형(cos<0.99) | 8/520 | — | — | 보고만 |

읽을 때 주의할 점. G1은 사전등록한 최저점 규칙으로 충족했다. 1,000번째 최종점 기준으로는 456/520(87.7%)이다. 최저점 규칙은 일부 다른 문항을 열람한 뒤 만든 규칙이며 문서(v1.2)에 밝혔다. G1 충족은 "고정점이 안정되고 문항마다 다르다"까지만 뜻하며, 유용성은 G2가 따로 판정한다.

수렴이 흔들린 원인 (파악됨). 매 걸음 라우팅 점수 상위 3개 모듈만 쓰는데, 3등과 4등 점수가 거의 같으면 걸음마다 3등이 바뀌어 상태가 왕복한다. 마스크를 고정하면 미수렴 54문항 중 53개가 수렴했다(P3). 경계를 매끄럽게 섞으면 수렴은 하지만 원래 기계와 다른 점으로 간다(8절).

# 7. G2 — 디코더 기여

## 7-1. 정지 토큰 결함 (P6 생성기 v36b)

scripts/s7_eval_gate_p6_v36b.py(SHA 35541b67…) 406~410행이 tokenizer.encode("<end_of_turn>")의 모든 토큰 ID를 정지 집합에 넣었다. 이 모델의 토크나이저에는 그 특수 토큰이 없어서 문자열이 7개 일반 토큰 [236820 <, 643 end, 236779 _, 1340 of, 236779 _, 887 turn, 236813 >]로 쪼개졌다. 실제 정지 집합은 {1, 106, 643, 887, 1340, 236779, 236813, 236820}이 됐다(scratch/task0064_out.txt 19~56행).

영향 추정(재토큰화 기반): 512토큰 전에 멈춘 행 중 마지막 토큰이 조각인 행이 A 69/357, B1 80/308, C 91/225, E1 101/465였다. 조건마다 비율이 달라(C 40.4%, A 19.3%, E1 21.7%) 게이트 비교를 직접 왜곡할 수 있다. 학습 스크립트에는 이 코드가 없어 디코더 가중치는 영향이 없다. CC는 P6 실행기 감사(AUDIT-0021 무렵)와 형식 진단 감사(AUDIT-0060)에서 이 결함을 놓쳤고, 후속 실험 사전등록 감사에서 발견했다.

## 7-2. P6 결과 (결함 도구 — 판정에 쓰지 않음, 기록 보존)

| 조건 | strict | lenient | 게이트 | Δ | 95% CI | b/c | McNemar 단측 p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 글만 | 0.33% | 6.67% | 2 · A−C | +1.17%p | [+0.17, +2.33] | 9/2 | 0.0327 |
| A 자기 z* | 1.50% | 5.83% | 3 · A−C | +1.17%p | [+0.17, +2.33] | 9/2 | 0.0327 |
| B1 남의 z* | 0.83% | 4.50% | 4 · A−E1 | −4.50%p | [−6.67, −2.50] | 6/33 | ≈1.0 |
| E1 자기 z_src | 6.00% | 9.33% | 1 · A−B1 (보조) | +0.67%p | [−0.33, +1.67] | 7/3 | 0.172 |

원자료 results_s7/p6_gate_table_main.json SHA 6bcfe7ea…. 이 값으로 낸 G2 "기준 미충족" 표기는 철회했다(RESULT-P6-G2-main.md 머리 정정). 보조 조건(F, D1, D2, E2, B2)도 같은 결함 도구 값이다.

## 7-3. 재평가 P6R 설계 (사전등록 v3.8 §5-3)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 바꾸는 것 | 생성 정지 집합을 토큰 ID 상수 {1 <eos>, 106 <turn¦>}으로 고정. 생성기는 시작 시 두 ID를 확인하고 아니면 멈춘다. 생성기 v36d가 v36b 대비 허용된 변경은 5가지뿐이다(정지 집합, 순서 파일 읽기 전용, 출력 폴더 results_s7/p6r/ 제한, 기록 필드 stop_id·gen_ids 추가, 주석·로그). |
| 그대로 두는 것 | 평가 600문항과 순서 파일(6c76ddb7…), 조건 정의, 프롬프트·슬롯, 순정 Gemma-4-e4b(스냅샷 58c4d7b5…, safetensors 43fb96ce…), 디코더 A(2953ff07…)·E(f8115ac3…), z*·z_src 파일, 탐욕 생성, max_new_tokens 512, 채점기(90cc93e4…)·채점 스크립트(547e1d91…), 부트스트랩 10,000회·시드 2026, 게이트 기준. |
| 장치 | 게이트 2·3·4가 비교하는 A·C·E1은 모두 GPU 0에서 차례로. 보조 게이트 1용 B1은 GPU 1(장치 간 cos ≥ 0.99999997, 비트 단위로는 다름 — 보고에 적음). |
| 갈림길 차단 | G2는 P6R 주 게이트로 한 번만 정한다. P6과 P6R 중 고르거나 행을 섞지 않는다. P6R 결과를 본 뒤 조건·문항·채점·게이트를 바꾸지 않는다. 후속 실험은 G2 판정을 대신할 수 없다. |

## 7-4. 착수 전 재현 점검 — 15/15 일치

P6에서 512토큰 상한까지 간 행은 어떤 정지 토큰도 나오지 않았으므로 정지 집합을 바꿔도 같은 문장이 나와야 한다. 조건마다 해당 행(A 243, C 375, E1 135) 중 순서상 앞 5개를 GPU 0에서 다시 생성했다.

| 조건 | 문항 id | 목록 파일 (서버 SHA) | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 35, 102, 111, 193, 238 | configs/p6r_repro_A.json · 9ba79604… | 5/5 일치 |
| C | 35, 38, 43, 71, 88 | configs/p6r_repro_C.json · 6e15cecd… | 5/5 일치 |
| E1 | 93, 127, 193, 246, 407 | configs/p6r_repro_E1.json · 2d6cac69… | 5/5 일치 |

모두 생성문 SHA-256 일치, P6·P6R tokens 512, stop_id null(scratch/task0067_out_143538.txt 3절, AUDIT-0067).

## 7-5. P6R 결과 — G2 판정 (AUDIT-0069)

| 조건 | strict | lenient | \boxed{} 포함 | 512 도달 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 자기 z* | 1.67% (10) | 6.33% | 56 (9.3%) | 267 (44.5%) |
| B1 다른 문항 z* | 1.17% (7) | 5.00% | 41 (6.8%) | 330 (55.0%) |
| C 문제 글만 | 0.33% (2) | 7.17% | 10 (1.7%) | 435 (72.5%) |
| E1 자기 z_src | 6.50% (39) | 10.00% | 244 (40.7%) | 169 (28.2%) |

| 게이트 | 비교 | Δ strict | 95% CI | b/c | McNemar 단측 p | 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 바닥선 | A − C | +1.33%p | [+0.33, +2.50] | 10/2 | 0.0193 | Δ ≥ −2%p | 충족 |
| 3 기여 | A − C | +1.33%p | [+0.33, +2.50] | 10/2 | 0.0193 | p < 0.025 ∧ 하한 > 0 | 충족 |
| 4 DEQ 귀속 | A − E1 | −4.83%p | [−7.00, −2.83] | 7/36 | ≈1.0 | p < 0.025 ∧ 하한 > 0 | 미충족 |
| 1 보조 | A − B1 | +0.50%p | [−0.50, +1.50] | 7/4 | 0.274 | 보고만 | — |

원자료 shared/reports/p6r/p6r_gate_table_main.json(d7dd7ba2…), 채점 로그 0357961e…, 판정 문서 shared/reports/RESULT-P6R-G2-main.md. CC가 b/c와 정확 McNemar p(79/4096 = 0.0193)를 따로 계산해 일치를 확인했다. P6에서 512토큰 상한까지 간 1,045행은 P6R에서 문자열이 모두 같았다.

G2 = 게이트 2 ∧ 3 ∧ 4 → 사전등록 기준 미충족. 이 판정은 P6R로 한 번 정하며 P6 결과와 섞지 않는다.

## 7-6. 읽은 것 (판정 불변)

게이트 3은 이번에 기준을 넘었다(P6 결함 도구에서는 p=0.0327). 다만 lenient로는 글만(C)이 A보다 높고(7.17% 대 6.33%), strict 차이는 \boxed{} 사용 빈도(9.3% 대 1.7%)와 함께 움직인다. 형식 효과와 분리되지 않았다.

게이트 4는 큰 차이로 미달했다. 같은 레시피로 학습한 두 디코더에서 반복 전 z_src(E1)가 strict·lenient 모두 높고, 불일치 43문항 중 36개에서 E1이 맞혔다. 1,000번 반복이 디코더 입력으로서 더 유용하다는 근거는 이 평가에서 나오지 않았다.

정지 토큰 결함 수정은 수치를 조금 바꿨지만(512 도달·박스 증가) 게이트 4의 방향과 크기는 같았다(P6 −4.50%p → P6R −4.83%p).

원인 후보(형식 효과, 반복 중 문제 정보 감소)는 후속 실험 F1~F3에서 따로 확인한다. 후속 실험은 이 판정을 대신할 수 없다.

## 7-7. 원인 진단 (10/8, 판정 미사용)

| 조건 (옛 held-out 600) | 디코더 · 입력 | 정답 해설 평균 NLL (낮을수록 좋음) |
| --- | --- | --- |
| C | 순정 모델, 글만 | 1.910 |
| B1 | A(λ=1) · 다른 문항 z* | 1.565 |
| A | A(λ=1) · 자기 z* | 1.107 |
| E1 | E(λ=1) · 자기 z_src | 1.065 |
| F | A(λ=1) · 모든 문항 공통의 평균 z* | 0.946 |
| D1 | D(λ=0) · 자기 z* | 0.802 |

문항별 z*가 잡음으로 작용. 디코더 A는 자기 z*보다 공통 평균 z*(F)에서 더 잘 맞혔다. 마진 없이 학습한 디코더 D는 z*를 사실상 쓰지 않으면서(학습 Δ 0.01, 슬롯 활성 0%) 가장 낮았다.

코드 원인. cts/deq/transition_inject.py 26~63행: 주입 벡터 ĉ₀는 문제 토큰 임베딩 평균 1개를 64칸에 복사한 값이다. z_src는 출발점으로만 쓰이고, 고정점은 정의상 출발점에 의존하지 않으므로(G1 시드쌍 519/520이 그 증거) z_src 정보가 사라진다.

답 내용 문제. E1만 맞힌 32문항 중 28문항은 A의 답이 틀렸다(형식 문제 아님). A의 lenient 정답률은 글만(C)과 거의 같았다.

근거: shared/reports/DIAG-P6R-local-20261008.md, shared/reports/diag0070/d1_nll_stats.json(25cb1904…).

## 7-8. G2 2차 시도 — 개선판 M2′ (진행 중)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 고친 것 | DEQ 주입을 문제 임베딩 평균에서 z_src 64칸 전체로 교체(z*′ − Φ(z*′) = g₀·z_src라 z_src 정보가 고정점에 남음). 디코더는 마진 없이(λ = 0) A′(z*′)·E′(z_src)를 같은 설정으로 새로 학습. 코드는 정본 복사 후 주입 한 줄만 바꿨고, 옛 방식 설정에서 앵커 3문항이 정본과 완전히 같음(max¦Δ¦ = 0). |
| 계산 결과 | 파일럿 20문항 r_1000 중앙값 4.1×10⁻⁸, cos(z*′, z_src) 0.871, 교차 검색 20/20. 본 계산 학습 1,000·개발 600 모두 r_1000 < 0.01(정본은 새 520에서 87.7%). |
| 판정 규칙 | 개발 600(1차에서 열람한 문항)에서 A′−E′ > 0 ∧ A′−C > 0일 때만 확증 평가. 확증: 새 1,000문항(서버·로컬의 모든 문항 목록과 서버 json 정수 합집합을 보수적으로 제외하고 시드 20261009로 선택, 문항별 같은 GPU), G2v2 = 게이트 2 ∧ 3 ∧ 4(1차와 같은 기준·채점기). 한 번만 판정. |
| 사전등록 | shared/prereg/PREREG_S7_G2v2.md SHA-256 4ea1d9663c3a029a382bd503a9628992b600992160cfbf3aef61d0b66d726e85, 잠금 10/8 17:20:34(서버 디코더·개발 산출물 생성 전, scratch/cc_post_lock_172115.txt). 감사 AUDIT-P012(FIX 13 → 5 → 4 → PASS). |
| 공개 | 1차 결과와 진단을 본 뒤, "G2 통과가 최종 목표" 지시(CTS-430) 아래 작성한 2차 시도다. λ = 0 선택은 옛 600 진단에 근거했다. 1차 판정은 바뀌지 않으며 두 결과를 모두 보고한다. |

# 8. 개발 실험 — 부드러운 top-3 스위치 (G1 판정 미사용)

| 지표 | P3 기준선(마스크 동결) | ε=0.005 | ε=0.01 | ε=0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 미수렴 54, r*<5e-3 | 53/54 | 48/54 | 45/54 | 46/54 |
| ② 대조 20, min cos | 0.9326 | 0.9703 | 0.9700 | 0.9697 |
| ⑤ 원래 기계 잔차 <5e-3 | — | 18/54 | 13/54 | 13/54 |
| 채택 후보 | — | 아니오 | 아니오 | 아니오 |

경계를 매끄럽게 섞으면 수렴은 하지만 원래 기계와 다른 고정점이 생긴다. 원자료 shared/reports/RESULT-S7DEQ-SOFT-v2.1.md.

# 9. 품질 관리 — 감사에서 잡은 문제

| 발견 | 그대로 뒀다면 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| P6 생성기 정지 토큰 집합에 <end_of_turn> 조각 6개 유입 | G2를 결함 도구 값으로 판정 | AUDIT-P010, AUDIT-0064 |
| 생성기 v36d에 허용 밖 시험용 환경 변수 1줄 | 사전등록(그 밖의 줄은 v36b와 같아야 함) 위반 | AUDIT-0066 (CC가 되돌림) |
| 실행 스크립트 v1이 B1에 --cond B1 --cond B를 넘김 | GPU 1 조건 즉시 실패 | AUDIT-0067 (CC가 v2 작성) |
| 실행 스크립트 v1이 인자 없이 실행하면 본 시험 착수 | 실수로 본 실행 시작 | AUDIT-0067 |
| 실행 에이전트가 원시 출력에 없는 값을 보고서에 적음(4건) | 틀린 근거가 기록에 남음 | AUDIT-0041·0050·0065·0066 |
| 74문항 config에서 첫 목록(54문항)만 읽는 실행기 | 대조 20문항이 조용히 빠짐 | AUDIT-0046 |
| 시험 훅이 잠근 기준 파일에 바이트를 덧붙일 수 있던 실행기 | 사전등록 기준 파일 훼손 | AUDIT-0053 |
| 분석기의 P3 기준선 두 값이 뒤바뀜 | 비교표 오류 | AUDIT-0057 |

# 10. 한계와 미결 사항

G1은 최저점 규칙으로 충족했다(최종점 기준 87.7%). v1.4(①-a 재계산 절차)와 v2.1(점검용 ε)은 일부 결과를 본 뒤 작성했고 각 문서에 공개했다.

사전등록 v3.8은 P6 결과를 본 뒤 작성했다. 바꾼 것은 정지 토큰 집합 하나뿐이며 이를 문서에 공개했고, 갈림길 차단 규칙을 함께 잠갔다.

P5 계산 장치가 섞였다(1~150 GPU 1, 151~520 GPU 0). P6R의 B1은 GPU 1에서 돈다. 장치 간 앵커 cos ≥ 0.99999997.

서버 불시 재부팅 2회(10/5), 원인 불명. 관리자 점검(BMC/IPMI·전원) 요청 여부가 미결이다(ESC-0006).

등록 학습 스크립트 원본(05bb5fa6)이 소실됐다. 실행형 pyc가 보존돼 있고 차이는 재개 블록뿐임을 바이트코드 비교로 확인했다.

같은 정지 토큰 코드가 이전 단계 스크립트에도 있다. scripts/s5_eval_gate_v3.py 418~421행, s5_eval_gate_v2.py, run_cts_eval_full.py, p6_greedy_equiv_check*.py. S5 결과(예: z-only 5.0%, 원장 #363)가 영향을 받았을 수 있어 별도 점검이 필요하다.

결과는 단일 백본(Gemma-4-e4b), 시드 1~2개, 수학 문제(MATH 계열)에서 얻었다.

서버 GPU 이상(10/8). GPU 2 하드웨어 오류 표시(팬·ECC ERR!), GPU 0·1·3은 같은 구역에서 하드웨어 감속(throttle 0x8C, 약 3배 느림). 2차 시도는 GPU 5·6·7만 쓴다(ESC-0007).

2차 시도의 성격. 1차 결과와 진단을 본 뒤 설계한 새 주장이며, "새 문항"은 서버·로컬에서 확인한 범위에서 이 프로젝트가 쓰지 않은 문항이다(모델 사전학습에 MATH가 들어갔을 가능성은 모든 조건에 같음). M2′ 고정점의 G1 기준은 따로 확립되지 않았다.

자료 전달 시 보안 주의. 로컬 scratch/와 results_s5/의 일부 파일에 서버 접속 정보가 평문으로 남아 있다. 이 폴더를 통째로 전달하거나 저장소에 커밋하지 말고, 아래 부록의 개별 파일만 전달할 것을 권한다. 서버 비밀번호와 GitHub 토큰 교체가 필요하다.

# 11. 결정 요청과 다음 단계

| 항목 | 내용 | 결정 주체 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| G2 재판정 | 완료: 사전등록 기준 미충족(게이트 2·3 충족, 게이트 4 미충족) | 사전등록 규칙(CC 집행) | 10/7 23:5x |
| G2 2차 시도 | 원인 진단으로 F1~F3 계획을 대신했다. 개선판 M2′ 사전등록 잠금, 학습·평가 진행 중 | Principal 지시 CTS-430 (CC 집행) | 개발 10/8 밤, 확증 10/9 |
| 2차 결과의 인정 범위 | G2v2가 충족되면 GOAL.md의 "G2 통과"로 인정할지(CTS-431). 결정이 없으면 "개선 방법의 G2 기준 충족 여부"로만 보고 | 지도교수님·CTO | 확증 결과 전 |
| GPU 점검 | GPU 2 오류·GPU 0/1/3 감속 원인 점검(전원·PCIe 구역) | 지도교수님·CTO | 가능한 빨리 |
| S5 스크립트 정지 토큰 점검 | 같은 코드가 있는 이전 단계 결과의 영향 범위 실측(읽기 전용) | CC 발행 예정 | P6R 뒤 |
| 서버 재부팅 원인 점검 | 관리자에게 BMC/IPMI·전원 로그 확인 요청 여부 | 지도교수님·CTO | 미정 |
| 외부 감사 | shared/EXTERNAL_AUDIT_REQUEST.md — G2 절을 P6R 결과로 갱신 필요, 2차 시도 결과 뒤 함께 송부 권장 | 외부 감사인 | G2 2차 뒤 |
| 보안 | 서버 비밀번호·GitHub 토큰 교체 | CTO | 가능한 빨리 |

# 부록 A. 검증 파일과 SHA-256

경로는 로컬 D:\AI\cts 기준(서버 원본은 /home/shoon/cts_e1_s5의 같은 상대 경로). 별도 표시가 없으면 로컬 파일을 CC가 10/7 16:4x에 다시 계산한 값이다.

| 구분 | 파일 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| 사전등록 G1 | shared/prereg/PREREG_S7_DEQ_v1.3.md | 254beb6f9ba891723a2feb79661708a2886f974b4ab3be30800e290f82567beb |
| 사전등록 G1 ①-a | shared/prereg/PREREG_S7_DEQ_v1.4.md | 041125221a6360361c0aef3f3fd975abca0b58601d28b577282b297c36c3e50d |
| 사전등록 스위치 | shared/prereg/PREREG_S7_DEQ_v2.1.md | 670850c10f092379e9ead4e3e3fa9844056cfdf959972bd56ff3a2a1a520164e |
| 사전등록 G2 (P6) | shared/prereg/PREREG_S7_D_v3_7.md | 45dbe5cdf62cda06601fb277805f0d1857d508e41d8cf44a15f5a23405fc4be4 |
| 사전등록 G2 (P6R) | shared/prereg/PREREG_S7_D_v3_8.md | 58b4a7f35249769716dca6316ab84cdc22d6259c88bd94a385a60f8a3c9bcd8b |
| P6 생성기 (결함) | scripts/s7_eval_gate_p6_v36b.py | 35541b67550c25756e83acc15436b04cb139586d8ce7773a8f3847357de573e1 |
| P6R 생성기 | scripts/s7_eval_gate_p6_v36d.py (서버 동일) | b2df5112727597e028f842afb9c8fb42083d211bba5f137a7e125de9b0165ecd |
| P6R 실행 스크립트 | scripts/p6r_launch_v2.sh (서버 동일) | e193d52b423e37b8256d71102c31096cf0032975a9314a007a8675c7ace4c3c4 |
| 채점 스크립트 | scripts/s7_eval_score_p6_v36.py | 547e1d91aa998908a0c436198f9890be961f18d643efec2c43dd700d415587cd |
| 채점기 | scripts/s5_eval_grader_v2.py | 90cc93e4b76704b209291ac43999a3f829ac79f7234c60362f95bccadd12fa13 |
| 문항 순서 600 | results_s7/p6_item_order.json (서버) | 6c76ddb7cc4a1ee901291eee76ed99763ec5ebfec202cb30ba17f9bcee487e7c |
| z* 신규 520 (P5) | results_s7/zstar_s7_a0.25_heldout520_lowest.pt (서버) | 365ac9a44150546dd424c33f2c5ae9cabc71f474f3f2cfd5e2d042fe6b4061ae |
| z* 기존 80 | results_s7/zstar_s7_a0.25_400.pt (서버) | bbe7ad3bd2758b4e3ef622ef7c5270307afa5831e4ec6748ca24a126078e79ca |
| z_src 600 | results_s7/zsrc_heldout600.pt (서버) | 0da3748af2a3776c7fa91da50268a7829233939f56218d73f4b4511a6a8e5cff |
| 디코더 A | results_s7/decoder_A_v36.pt (서버) | 2953ff07f7419abef364c2906c62f8d5ae829d15f110fc5b0ef7266eae87a32c |
| 디코더 E | results_s7/decoder_E_v36.pt (서버) | f8115ac33f44045ce5f572a377ee84b2e6311be347f154190b6c79199d7f3cac |
| 순정 모델 | model.safetensors (스냅샷 58c4d7b5cbe175834bd5cde6fcdbe0cfcf739377) | 43fb96cec3045b72852c787540300dc5b258634b7a025f7c80355ac0788b9651 |
| G1 승격·①-b·변별 | results_s7/p5_promote_v6.json | e929f890… (RESULT-G1-final.md에 전체) |
| 최근접 일치율 | results_s7/p5_seedpair_v5.json | 0f16376f… |
| ①-a 재계산 | shared/reports/kstar_replay/p5_promote_1a_replay_v2.json | c0a71362… |
| P6R 게이트표 (G2 판정) | shared/reports/p6r/p6r_gate_table_main.json | d7dd7ba2567b6f448ccfbafaef18dffa6a7e8ad01ea23e3ffe8453f4f9a082e6 |
| P6R 생성 A · B1 · C · E1 | shared/reports/p6r/p6_gen_{A,B1,C,E1}.jsonl | 5555d558… · 4d30f021… · 24c82d97… · 031b09d4… |
| G2 판정 문서 | shared/reports/RESULT-P6R-G2-main.md | 4055e9b8c05d3d2823c14c5cf5b2c610a37ff37c445aee838b8d5d6dcc7ccbe9 |
| P6 게이트표 (결함 도구) | shared/reports/p6_main/p6_gate_table_main.json | 6bcfe7ea9803e1aa1aa78d8e14f6599157eceeb6b163d7d643b06e4646ec1373 |
| G1 최종 집계 | shared/reports/RESULT-G1-final.md | 81dbb48a47308635460cfe1381ac432d5765565fc72fcd718042c3281431296e |
| G2 P6 판독(철회 표기) | shared/reports/RESULT-P6-G2-main.md | 9b20657d239ea02a5323b5e7dd5c9b2ed8811e5d6e9f6a06032b096a2814d1fe |
| 스위치 실험 결과 | shared/reports/RESULT-S7DEQ-SOFT-v2.1.md | 2c4da0df21317d0288eabc48f38bed78d8a779335e42eb8ce6e412d852da9d4c |
| 외부 감사 요청서 | shared/EXTERNAL_AUDIT_REQUEST.md | b1419140f075ca30d8b706bef9b08ad965a8beef672cefb41fe2d124f0635d39 |
| G2 2차 사전등록 | shared/prereg/PREREG_S7_G2v2.md | 4ea1d9663c3a029a382bd503a9628992b600992160cfbf3aef61d0b66d726e85 |
| M2′ 계산기·실행기 | cts/deq/zstar_inject_v2.py · scripts/g2v2_zstar_run.py | 7024f1f2… · 687d4480… |
| 생성기 v36e | scripts/s7_eval_gate_p6_v36e.py | a2755c1b591e12389c8efe167aa33a59a7ae6c0876234585381b6a129faa460a |
| M2′ z*′ (학습 1,000 · 개발 600) | results_s7/g2v2/zstar_zsrcinj_{train1000,dev600}.pt (서버) | 005e622d50ec5efdfa309a6dd8e4663880194f9c10e13c276573e636050aee8a · d43613d6b640b965c9c8a3d6ad422d7a8492fe0b0c2eed9a379064495c200433 |
| 새 평가 1,000문항 목록 | configs/g2v2_fresh1000.json | 35683874284b371c6641e1280b92e6a69292a2dc5d89585158154a45b41cb3db |
| 규칙 | shared/RULES.md | 9ce2949bc3de38127611539723953946b10223a355d71d28c53d80d29aa74bbb |

# 부록 B. 로그와 원시 출력 위치

| 자료 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 상태 원장 | shared/STATE.md, shared/LEDGER.md | CC의 모든 결정·발행·감사를 시각순으로 한 줄씩 |
| 서버 접속 기록 | shared/ssh_log.csv | 접속 시각·목적·반환 코드 (R7 준수 확인용) |
| 지시·보고·감사 | shared/tasks/, shared/reports/REPORT-*.md, shared/audits/ | TASK-0001~0068, REPORT 78건, AUDIT-0000~0068·AUDIT-P001~P011 |
| 원시 출력 (서버 묶음 실행) | scratch/task00NN_out*.txt | 보고서 포인터의 원본. 결함 실측 task0064, 재현 점검 task0067_out_143538, 착수 task0068_out_145120 |
| P6R 진행 기록 | shared/reports/p6r_progress.md | 30분 간격 진행·속도·오류·깃발 |
| P6R 생성 로그 (서버) | raw_s7/p6r_gen_{A,B1,C,E1}.log, raw_s7/P6R_GEN_*_DONE.flag | 정지 집합·순서 파일 SHA 행, 문항별 진행 |
| P6R 산출물 (서버) | results_s7/p6r/p6_gen_{A,B1,C,E1}.jsonl → 채점 p6r_gate_table_main.json/.md | 채점 뒤 shared/reports/p6r/로 내려받아 SHA 대조 예정 |
| P6 체인 로그 (서버) | raw_s7/p6_chain.log, raw_s7/P6_CHAIN_STOPPED_DEFECT.flag | P6 실행·정지 기록(정지 14:07:00, B2 490/600에서 멈춤) |
| Principal 지시 원문 | shared/inbox/CTS-428.md | GPU 1 허용, 작업 4건, 접속 규약 |
| 최종 판정 보고(이전판) | handoff/reports/cts_final_report_20261007.html, CTS_S7_최종판정보고_20261007.docx | G2 철회 정정 반영본 |

# 부록 C. 사전등록 개정과 감사 이력 (S7)

| 문서 | 감사 | 요지 |
| --- | --- | --- |
| PREREG_S7_D_v3_7 | AUDIT-P003 PASS | G2 게이트 2∧3∧4, 디코더 A·D·E, 평가 600 |
| PREREG_S7_DEQ_v1.3 | AUDIT-P004 PASS | G1 승격·수렴·변별 기준 |
| PREREG_S7_DEQ_v1.4 | AUDIT-P008 (FIX 2회 뒤 PASS) | ①-a 판별 불가 325문항 재계산 절차 |
| PREREG_S7_DEQ_v2.1 | AUDIT-P009 (FIX 2회 뒤 PASS) | 부드러운 스위치 점검용 ε |
| PREREG_S7_FOLLOWUP_v1 (초안) | AUDIT-P010 FIX 11건 | 후속 실험 3종. 이 감사에서 정지 토큰 결함 발견. G2 뒤 재설계 |
| PREREG_S7_D_v3_8 | AUDIT-P011 FIX 12건 → 재감사 1 FIX 3건 → 재감사 2 PASS | 정지 토큰 {1, 106}으로 P6R 재평가 |
| PREREG_S7_G2v2 (G2 2차) | AUDIT-P012 FIX 13건 → 재감사 1 FIX 5건 → 재감사 2 FIX 4건 → 재감사 3 PASS | 주입 교체 M2′, λ = 0 디코더, 새 1,000문항 1회 판정 |

CTS 회사 PC 루프 · 기준 2026-10-08 17:3x KST (원인 진단·G2 2차 시도 반영) · 다음 갱신: G2 2차 개발 결과 뒤 · 상태 원장 shared/STATE.md · 감사 기록 AUDIT-0000 ~ AUDIT-0069, AUDIT-P001 ~ P012