CTS 연구 경과 보고 · 2026년 9월

# DEQ 수렴·디코더 게이트 현황, 도구 점검 결과, 10월 실험 계획

수신: 안수진 CTO

발신: 허상훈 (산업인공지능학과 박사과정)

일자: 2026-10-02 (금)

대상: Cognitive Tree Search(CTS) — Gemma 4 E4B 위 DEQ 고정점 z* + 디코더

# 1요약

두 핵심 게이트는 아직 통과하지 못했습니다. G1(DEQ 수렴·변별)과 G2(디코더 기여) 모두 미통과입니다.

9월에는 두 축의 원인을 좁혔고, 그 과정에서 수렴 척도와 채점기의 결함을 발견했습니다. 이 결함 때문에 이전에 보고드린 수치 두 가지를 아래 3절에서 정정합니다.

다음 실험 전에 평가·채점·계산 도구를 한 벌로 고정하고 지난 결과를 재현·재채점했습니다. 다섯 가지 점검 항목은 모두 재현됐고, 일괄 자동 점검 7개 중 1개는 원인을 확인하고 있습니다(4절).

판정 기준과 순서는 실험 전에 문서로 고정(사전등록)했습니다. 첫 개입 실험(모듈 선택 고정)은 10/1에 끝났고, 잔차는 크게 줄었지만 대조군 불변 기준을 넘지 못했으며, 찾은 점 대부분이 원래 DEQ의 고정점이 아니었습니다(5절). 디코더 3종 학습은 10/2에 끝났고, 게이트 판정은 10월 7일 전후를 목표로 합니다.

| 게이트 | 기준 | 현재 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 DEQ 수렴·변별 | 참 잔차 r<1e-2 비율: 학습 ≥95%, held-out ≥90% | S7 재평가(10/1): 학습 1,000문항 886/1,000(88.6%), 기존 평가 80문항 74/80(92.5%). 미열람 520문항은 미계산 | [미통과] |
| G2 디코더 기여 | 문제 글 + z* 디코더가 "글만"과 "반복 전 표현(z_src)"보다 유의하게 높아야 함 | z*만 넣는 방식은 학습 문항에서도 2/40으로 폐기. 문제 글 + z* 방식은 학습 대기 | [미통과] |

z* — DEQ가 반복 계산으로 도달한 고정점 잠재 표현(문항당 64×2560)

참 잔차 r — ‖f(z) − z‖ / ‖z‖. 고정점에 얼마나 가까운지를 나타내며, 작을수록 수렴

z_src — 반복을 시작하기 전의 표현. "반복이 정보를 더하는가"를 가르는 대조군

held-out 520 — 아직 누구도 결과를 보지 않은 평가용 문항. 확증 판정은 여기서 한 번만 함

# 29월 경과

9월 초~중순  S5. 수렴 게이트 미달(학습 275/320 = 85.9%, held-out 71/80 = 88.75%). z*만 넣는 디코더는 학습 문항에서도 2/40 → 이 설계를 폐기하고 "문제 글 + z*" 방식으로 전환.

9월 하순  S6 감쇠 실험. 미수렴 54문항에 감쇠를 적용. 참 잔차로 다시 세면 19/54만 해소(3-1 정정 참조) → 감쇠는 채택하지 않음.

9/27~28  미수렴 원인 분석. 미수렴 문항의 지배 고윳값 74/74 양수, 축소 사상 조건(ρ(J)<1)이 53/54에서 성립 → 단순 발산은 원인이 아님. 미수렴 54 중 35(64.8%)가 모듈 선택(top-3 라우팅)의 경계에 몰려 있어, 라우팅 경계의 불연속을 주원인 가설로 좁힘.

9/28  코드 전수 점검. 풀이기가 1,000걸음 뒤 마지막 값을 결과로 내보내, 궤적 중 이미 도달한 근사 고정점을 버린다는 점을 발견. 디코더 쪽은 z*가 문제 글의 얕은 요약일 수 있다는 구조적 가능성을 제기하고, 이를 가를 대조군(z_src)을 설계에 추가.

9/28  판정 기준 사전 고정. 다음 실험의 판정 기준·문항·순서를 결과를 보기 전에 문서로 잠금(외부 검토 반영). 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않습니다.

9/28 22:27  S7 z* 1,080문항 계산 종료. 이어질 평가용 520문항은 계산 시작 직후 자동 정지시켜 미열람 상태로 보존.

9/28~30  서버 접속 장애. 서버는 정상이었으나 회사 PC 네트워크에서만 접속이 차단. 다른 경로로 우회해 9/30부터 재개(약 이틀 지연). 차단 해제는 연구실 관리자께 요청해 둠.

9/30~10/1  도구 고정과 다섯 가지 점검(4절).

10/1~  사전 고정한 실험 순서 집행 시작(5절).

# 3발견한 결함과 정정

## 3-1. 수렴 척도 — 이전 보고 수치 정정

로그에 기록되던 값은 한 걸음 이동량(감쇠 계수 α가 곱해진 값)이었고, 고정점까지의 거리(참 잔차)가 아니었습니다. α를 줄이면 실제보다 수렴한 것처럼 보입니다.

정정: S6 중간 보고의 "미수렴 54문항 중 43문항 해소"는 이 착오로 생긴 수치입니다. 참 잔차 기준으로는 19/54입니다. 이후 모든 판정은 참 잔차로만 합니다.

같은 점검에서 로그의 "2,000걸음 값"이 실제 측정이 아닌 1,000걸음 값의 복사였고, 최종 결과의 잔차는 직접 계산된 적이 없다는 점도 확인했습니다. 앞으로 판정값은 저장된 결과에서 새로 계산한 잔차 하나만 씁니다.

## 3-2. 채점기 — 이전 Phase 2 정답 수 정정

기존 채점기는 정답 표시가 없으면 응답의 첫 숫자로 채점해 거짓 정답이 생겼습니다(예: 2\sqrt{3}을 2로, "3.5."를 3으로 처리).

이 규칙을 없애고 수식 동등성 검사(math-verify 0.9.0)를 쓰는 채점기로 교체했습니다. 오판 사례를 포함한 단위 사례 20개로 검증하고 버전을 고정했습니다.

정정: Phase 2 저장 출력 640건의 정답 수는 strict 기준 5 → 1, 느슨한 기준 24 → 6입니다. 이전 수치의 대부분이 채점기 착오였습니다.

# 4도구 점검 결과

모두 연구실 서버 원본에서 다시 실행한 실측값입니다.

| 점검 | 내용 | 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Phase 2 디코더 평가를 처음부터 다시 실행(평가 80문항) | matched 80/80, shuffled 80/80 출력이 이전과 동일 | [재현] |
| V2 | Phase 2 640건을 새 채점기로 재채점 | strict 5→1, 느슨한 기준 24→6 (3-2) | [재현] |
| V3 | 기준 20문항의 z*를 GPU에서 다시 계산 | 20/20 최대 차이 0, 코사인 1.0 | [재현] |
| V4 | 가속 풀이기(Anderson) 단위 검증 | 해를 아는 선형 문제에서 20회 후 잔차 1.1e-11 | [재현] |
| V5 | z* 저장 구조 확인 | "2,000걸음 값" 복사 400/400, 결과는 최종 반복값 (3-1) | [확인] |
| 도구 고정 | 평가·채점·계산 원본 10개 파일을 별도 폴더로 격리 | 원본과 해시 10/10 일치 | [일치] |
| 일괄 점검 | 위 항목을 한 번에 돌리는 자동 점검 7개 | 6개 통과, 기준 20문항 비교 1개 미통과(원인 특정) | [수정 후 재실행 예정] |

일괄 점검의 미통과 1건은 원인이 확인됐습니다. 자동 점검이 감쇠 계수 α=0.5로 만든 옛 기준 파일과, α=0.25로 계산한 현재 결과를 비교하고 있었습니다. 같은 20문항을 같은 설정으로 직접 비교한 V3와 P1에서는 20/20이 정확히 일치합니다. 원본 코드는 건드리지 않고 비교 기준만 바로잡아 다시 실행할 예정입니다.

# 510월 실험 계획

아래 순서와 판정 기준은 9/28에 결과를 보기 전에 잠갔습니다. 각 단계는 앞 단계의 점검을 통과해야 진행합니다.

| 단계 | 내용 | 예상 소요 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 환경·도구 해시 점검 | — | [일치] |
| P1·P2 | 저장 결과의 잔차 재계산(1,080문항), 새 계산기 동등성(기준 20문항 20/20 일치), 개입 실험용 검사의 민감도(10/10) | 10/1 완료 | [기준 충족] |
| P3 | 개입 실험: 300걸음 뒤 모듈 선택을 고정하고 가속 풀이기로 마무리, 미수렴 54 + 대조 20 | 10/1 완료(85분) | [게이트 3 미달] |
| P4 | 디코더 3종 학습(각 3,000스텝): z* 사용 / 대조 손실 없음 / z_src 사용 | 10/2 12:49 완료(8.1·5.1·7.4시간) | [학습 종료] |
| 탐침 | 기존 평가 80문항 중 20문항으로 정답 해설 NLL 경향 확인(판정 아님) | 약 1시간 | [대기] |
| P5 | 미열람 평가 520문항 z* 계산(1회만). 10/2 현재 0문항 계산, 봉인 유지 | 약 18시간 | [대기] |
| P6 | 평가 600문항 생성·채점, G1·G2 판정 | 약 25시간 | [대기] |

## 개입 실험(P3) 결과

| 기준(사전 고정) | 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 미수렴 54문항 중 r<1e-3 비율 ≥80% | 52/54 (96.3%) | [충족] |
| 미수렴 54문항 중 r<5e-3 비율 ≥95% | 53/54 (98.1%) | [충족] |
| 대조 20문항: 기존 고정점과의 코사인 최솟값 ≥0.9990 (0.9950 미만이면 실패) | 최솟값 0.9326, 20문항 중 9문항이 0.999 미만 | [실패] |
| 진단: 찾은 점에서 모듈을 다시 고르면 고정한 모듈과 같은 비율(자기 일관) | 미수렴 54 중 2 (3.7%) | [낮음] |

해석. 모듈 선택을 고정하면 잔차는 크게 줄어, 라우팅 경계의 불연속이 미수렴의 원인이라는 가설과는 맞습니다. 그러나 고정해서 찾은 점의 96%는 모듈을 다시 고르면 다른 모듈이 선택되는 점이었습니다. 즉 원래 DEQ의 고정점이 아니라, 고정한 별도 사상의 고정점입니다. 이미 잘 수렴하던 대조 문항의 해도 바뀌었습니다(대조 기준 실패). 따라서 모듈 고정만으로는 G1을 통과할 수 없다고 판단합니다. 다음 대응은 6절에 적었습니다.

판정 원칙. 이미 본 문항에서 나온 개선 수치는 판정 근거로 쓰지 않습니다. 예를 들어 "마지막 값 대신 궤적 중 가장 가까웠던 점을 쓰면 수렴률이 87.3%에서 99.0%로 오른다"는 결과는 이미 본 400문항에서 나왔기 때문에 참고로만 두고, 미열람 520문항에서 미리 정한 기준(95%)을 넘을 때만 채택합니다.

G2 판정 기준을 강화한 이유. 기존 기준(남의 z*를 넣었을 때보다 낫다)은 z*가 문제 글과 충돌해 성능을 떨어뜨리기만 해도 통과할 수 있었습니다. 그래서 "글만"보다 유의하게 높고(정확 McNemar 검정 + 부트스트랩 신뢰구간), "반복 전 표현"보다도 높아야 통과로 바꿨습니다.

# 6전망과 대응

G1: 개입 실험(P3)으로 라우팅 경계가 원인이라는 점은 뒷받침됐지만, 모듈 고정은 원래 DEQ의 해를 바꿔 해법이 되지 못했습니다. 남은 경로는 두 가지입니다. ① 미열람 520문항에서 "궤적 중 가장 가까웠던 점" 규칙을 확증(P5, 사전 고정). ② 모듈 선택을 경계에서 부드럽게 바꾸는 방식(연속 라우팅)을 별도 사전등록 후 시험.

G2: 구조적 위험이 더 큽니다. z*가 문제 글 이상의 정보를 담지 못한다면 어떤 디코더로도 기여를 보이기 어렵습니다. P6에서 "글만보다는 낫지만 반복 전 표현보다는 낫지 않음"이 나오면, 디코더 손실로 DEQ 자체를 함께 학습시키는 다음 단계(음함수 미분 공동 학습)로 넘어가는 것을 미리 정해 두었습니다.

일정 단축: 현재는 GPU 1장으로 순서대로 진행합니다. 연구실 GPU를 1장 더 쓸 수 있게 되면 P4~P6 일부를 병렬로 돌려 약 하루 앞당길 수 있습니다.

# 7첨부: 해시 목록

코드·결과 파일의 SHA-256입니다. 같은 파일인지 대조하는 용도로, 로그 원본은 요청하시면 압축해 보내드리겠습니다.

| 항목 | SHA-256 |
| --- | --- |
| 판정 기준 문서: 수렴 실험(v1.2) | 809a88be0be18e1eec2119d0e17b88dc8eb0c00b326c71ccfc88376c63bd4014 |
| 판정 기준 문서: 디코더 실험(v3.5) | 5d7e32aa1edfebf7611f0f16769ebb344433e8ca3a554b7321d7e0979d9600ed |
| 정본 풀이기 | b7170aeb68833448c8bb0977eb7ac035ef06614c9a5edf2f228448c2bb96d45d |
| 전이 함수 | 127068435ec561c36a5e8a5e2e208763b80e53a70853ab50528ede7f84f2997c |
| 가속 풀이기(Anderson) | 06c93011058b9dfa83e1846636fa05ae65a117b49d9b35045ba8a59e2a49d7e3 |
| 채점기 v2 | 90cc93e4b76704b209291ac43999a3f829ac79f7234c60362f95bccadd12fa13 |
| Phase 2 재채점 결과 | 2b4f81221273e9c35e2af41be3d5ded4d2033dead268fa3fe7a6228b72430117 |
| z* 결과 400문항 / 학습 680문항 | bbe7ad3b… / 4f659e78… (앞 8자리, 전체 값은 묶음에 포함) |

P5·P6 결과와 일괄 점검 1건의 확인 결과가 나오는 대로 이 문서를 갱신해 다시 공유드리겠습니다. (P3 수치 근거: 서버 results_s7/s7deq_intervene_P3.json, 2026-10-01 14:52 종료)